HOBIS v6

Project & Schedule Management System

Flow 마이그레이션을 넘어, 더 나은 프로젝트 일정 관리 시스템으로

프로젝트 기획서 (v1.0)

작성일: 2026년 3월 9일

Repository: github.com/jyc0289y-art/hobis-v6

# 목차

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 배경 및 문제 정의

HOBIS(Hazardous Operations & Business Intelligence System)는 방사선 보호 분야의 전문 계산 및 물류 관리를 위해 개발된 웹 애플리케이션이다. v4.15까지 DECAY(방사성 붕괴 계산), SHIELD(차폐 계산), LOGISTICS(고객/재고/운송 관리) 기능을 제공해왔다.

v5에서는 Flow(협업 도구)의 캘린더 데이터를 JSON으로 크롤링하여 읽기 전용으로 조회하는 기능을 추가했다. 그러나 다음과 같은 한계가 존재한다:

- Flow 서비스 자체의 기능 제한 (API 비공개, 커스터마이징 불가)

- 읽기 전용 – 일정 생성/수정/삭제 불가

- 댓글 작성 불가 – 기존 댓글 조회만 가능

- 프로젝트 관리 불가 – JSON에서 자동 추출만 가능, 직접 생성/편집 불가

- 데이터 소유권 부재 – Flow 서버에 종속적

- 오프라인 미지원 – 인터넷 없이 사용 불가

## 1.2 비전 및 목표

HOBIS v6는 Flow의 핵심 기능을 이식하고, 더 나은 프로젝트 일정 관리 시스템을 구축하는 것을 목표로 한다. 최종적으로 Google 계정 로그인을 통해 회사별 워크스페이스를 만들고, 팀 단위로 프로젝트와 일정을 관리할 수 있는 SaaS 웹서비스로 발전시킨다.

| 구분 | 목표 | 세부 설명 |
| --- | --- | --- |
| 단기 | Flow 핵심 기능 이식 + 로컬 CRUD | 일정/프로젝트/댓글 생성·수정·삭제, localStorage 기반 자동 저장, 기존 Flow JSON 호환 임포트 |
| 중기 | 백엔드(DB + API) 구축 | Node.js API 서버, PostgreSQL 데이터베이스, Google OAuth 2.0 인증, 클라우드 데이터 영속성 |
| 장기 | SaaS 웹서비스 | 회사별 워크스페이스, 멀티테넌시, 실시간 협업(WebSocket), 알림 시스템, 모바일 PWA |

## 1.3 기존 자산 (hobis-v5에서 계승)

v6는 백지에서 시작하지 않는다. v5에서 이미 구현된 다음 자산을 계승한다:

| 구분 | 상세 내용 | 활용 방안 |
| --- | --- | --- |
| 사이버폑크 디자인 시스템 | CSS variables(그린/#00ff33, 시안/#00f7ff, 경고/#ffcc00, 얼럿/#ff3300), 패널 구조, 코너 브래킷 장식 | v6 신규 UI 컴포넌트에 동일 디자인 언어 적용 |
| 월간 캘린더 뷰 | 7열 그리드, 이벤트 칩, 월 네비게이션, 오늘 하이라이트, 프로젝트별 색상 칩 | 주간/일간 뷰 추가, 드래그 이동 기능 확장 |
| 다중 필터 검색 | 제목/본문/프로젝트/작성자/참석자/댓글/위치/날짜/파일/전체 필터, 정렬, 페이지네이션 | 그대로 계승 + 검색 히스토리/저장된 필터 추가 |
| 이벤트 상세 뷰 | 메타데이터, 본문, 참석자 칩, 파일 목록, 댓글 스레드 | 편집 모드 추가, 댓글 CRUD 추가 |
| 반응형 레이아웃 | PC 모달 / 모바일 인라인, iOS PWA 지원 | 그대로 계승 + 오프라인 PWA 강화 |
| 기존 모듈 | DECAY, SHIELD, LOGISTICS (방사선 보호 계산기) | 별도 탭으로 보존, 캘린더와 독립적 동작 |

# 2. 기능 요구사항 상세

## 2.1 Phase 1: 로컬 CRUD (프론트엔드 완성)

Phase 1은 백엔드 없이 프론트엔드만으로 모든 핵심 기능을 구현한다. 데이터는 localStorage에 저장하고, JSON 내보내기/가져오기로 백업한다.

### 2.1.1 프로젝트 관리

프로젝트는 일정을 그룹핑하는 최상위 단위이다. Flow에서는 프로젝트가 미리 정의되어 있었지만, v6에서는 사용자가 직접 프로젝트를 생성하고 관리한다.

| 기능 | 상세 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 프로젝트 생성 | 이름, 색상(캘린더 칩 색상), 설명 입력. 기존 FC_PROJ_COLORS 6색 확장 가능 | P0 (필수) |
| 프로젝트 수정 | 이름, 색상, 설명 변경. 변경시 해당 프로젝트의 모든 이벤트 칩 색상 자동 반영 | P0 |
| 프로젝트 삭제 | 확인 다이얼로그 후 삭제. 소속 이벤트 처리 정책 선택(함께 삭제 / 미분류로 이동) | P0 |
| 프로젝트 아카이브 | 삭제하지 않고 숨기기. 목록에서 필터링 가능 | P1 (권장) |
| 프로젝트 목록 드롭다운 | 캘린더 상단 또는 사이드바에 프로젝트 필터. 복수 선택/해제 가능 | P0 |

### 2.1.2 일정(이벤트) CRUD

일정은 v6의 핵심 데이터 단위이다. 기존 Flow의 이벤트 구조(title, description, start, end, project, author, attendees, comments, file_names, location, date_text, created_at)를 계승하며 확장한다.

| 기능 | 상세 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 일정 생성 모달 | 캘린더 날짜 클릭 시 모달 오픈. 필드: 제목(필수), 시작/종료 날짜시간, 설명(Markdown), 위치, 프로젝트 선택 | P0 |
| 일정 수정 | 디테일 뷰에서 직접 편집 버튼 클릭 → 편집 모드 전환. 모든 필드 수정 가능 | P0 |
| 일정 삭제 | 확인 다이얼로그 후 삭제. 소속 댓글/참석자/첨부파일도 함께 삭제 | P0 |
| 일정 복제 | 기존 일정을 복사하여 새 일정 생성. 날짜만 변경하여 저장 | P1 |
| 반복 일정 | 매일/매주/매월/커스텀 반복 규칙. recurrence_rule 필드에 RRULE 형식 저장 | P2 (선택) |
| 종일 일정 | all_day 플래그로 구분. 캘린더에서 상단 배너로 표시 | P0 |
| 드래그 날짜 이동 | 캘린더 뷰에서 이벤트 칩을 드래그하여 다른 날짜로 이동 | P2 |

### 2.1.3 댓글 시스템

Flow의 댓글은 일정 내 커뮤니케이션의 핵심이었다. v5에서는 읻D기만 가능했지만, v6에서는 완전한 CRUD를 지원한다.

| 기능 | 상세 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 댓글 작성 | 이벤트 상세 하단에 입력창. 작성자/시간 자동 기록. 텍스트 + 기본 서식(Markdown) 지원 | P0 |
| 댓글 수정 | 본인 댓글만 수정 가능. 수정시 (수정됨) 표시 | P0 |
| 댓글 삭제 | 본인 댓글만 삭제. 확인 후 삭제 | P0 |
| @멘션 | 댓글에서 @사용자명으로 태그. Phase 1에서는 UI만 구현, Phase 2에서 알림 연동 | P2 |

### 2.1.4 참석자 관리

| 기능 | 상세 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 참석자 추가/제거 | 이벤트 생성/수정 시 참석자 목록 편집. 이름/이메일/직급 입력 | P0 |
| 참석 상태 | 참석/불참/미정 3가지 상태. 칩 색상으로 구분(시안/빨강/노랑) | P0 |
| 참석자 자동완성 | 이전에 입력한 참석자 정보 기반 자동완성 | P1 |

### 2.1.5 파일 첨부 및 데이터 저장

| 기능 | 상세 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 파일 첨부 | 이벤트에 파일명 참조 첨부. Phase 1에서는 파일명만 저장, Phase 2에서 실제 업로드 | P1 |
| localStorage 자동 저장 | 모든 변경사항 즉시 저장. 용량 한계(~5MB) 경고 표시 | P0 |
| JSON 내보내기 | 전체 데이터를 JSON 파일로 다운로드. 백업 및 이동용 | P0 |
| JSON 가져오기 | JSON 파일 업로드로 데이터 복원. 기존 flow_events_web.json 형식도 호환 | P0 |
| Flow 데이터 임포트 | 기존 Flow 크롤링 JSON을 v6 포맷으로 자동 변환하여 임포트 | P0 |

### 2.1.6 뷰 모드 확장

| 뷰 모드 | 상세 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 월간 캘린더 | 기존 v5 구현 계승. 7x6 그리드, 이벤트 칩, 프로젝트 색상 | 기 구현 |
| 주간 캘린더 | 7일 타임라인 뷰. Y축: 시간(0~24h), X축: 요일. 이벤트를 시간 블록으로 표시 | P0 |
| 일간 뷰 | 하루 상세 타임라인. 30분 단위 그리드. 이벤트 상세 정보 함께 표시 | P1 |
| 리스트 뷰 | 기존 검색 결과 뷰 확장. 필터+정렬+페이지네이션 | 기 구현 |
| 간트 차트 | 프로젝트별 일정을 타임라인으로 시각화. 횟바 그래프 | P2 |

## 2.2 Phase 2: 백엔드 구축

### 2.2.1 기술 스택

| 구분 | 기술 | 선정 이유 | 대안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 런타임 | Node.js + Hono | 프론트엔드와 동일 언어, 경량 프레임워크, Edge 배포 지원 | Express, Fastify |
| DB | PostgreSQL + Prisma | 관계형 데이터에 적합, 타입 안전성, 마이그레이션 자동화 | MySQL, SQLite |
| 인증 | Google OAuth 2.0 | 구글 계정 로그인 요구사항 충족. Firebase Auth 또는 직접 구현 | Firebase Auth |
| 파일 저장소 | S3 호환 (Cloudflare R2) | 첨부파일 업로드용. 무료 티어 활용 | AWS S3, Supabase Storage |
| 배포 | Vercel + Railway | 프론트엔드: Vercel, 백엔드+DB: Railway. 무료 티어 활용 | Fly.io, Render |

### 2.2.2 데이터 모델 상세

각 엔티티의 필드 정의:

User (사용자)

| 필드 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| id | UUID (PK) | 고유 식별자 |
| email | String (Unique) | 구글 계정 이메일 |
| name | String | 표시 이름 |
| avatar_url | String? | 프로필 이미지 URL |
| google_id | String (Unique) | Google OAuth sub 값 |
| position | String? | 직급/직책 |
| created_at | DateTime | 가입일 |

Workspace (워크스페이스)

| 필드 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| id | UUID (PK) | 고유 식별자 |
| name | String | 워크스페이스 이름 (예: 회사명) |
| slug | String (Unique) | URL 슬러그 |
| created_at | DateTime | 생성일 |
| owner_id | UUID (FK → User) | 소유자 |

WorkspaceMember (멤버십)

| 필드 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| workspace_id | UUID (FK) | 워크스페이스 참조 |
| user_id | UUID (FK) | 사용자 참조 |
| role | Enum(owner, admin, member) | 역할 |
| joined_at | DateTime | 가입일 |

Project (프로젝트)

| 필드 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| id | UUID (PK) | 고유 식별자 |
| workspace_id | UUID (FK) | 소속 워크스페이스 |
| name | String | 프로젝트명 |
| color | String | HEX 색상 코드 (캘린더 칩 색상) |
| description | String? | 프로젝트 설명 |
| archived | Boolean | 아카이브 여부 |
| created_at | DateTime | 생성일 |

Event (일정)

| 필드 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| id | UUID (PK) | 고유 식별자 |
| project_id | UUID (FK) | 소속 프로젝트 |
| author_id | UUID (FK) | 작성자 |
| title | String | 일정 제목 |
| description | Text? | 상세 설명 (Markdown) |
| location | String? | 장소 |
| start | DateTime | 시작 일시 |
| end | DateTime | 종료 일시 |
| all_day | Boolean | 종일 일정 여부 |
| recurrence_rule | String? | RRULE 형식 반복 규칙 |
| created_at | DateTime | 생성일 |
| updated_at | DateTime | 수정일 |

Comment / Attendee / Attachment

| 엔티티 | 핵심 필드 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Comment | id, event_id, author_id, content, created_at, updated_at | 이벤트별 댓글 스레드 |
| Attendee | event_id, user_id, status(accepted/declined/pending) | 참석자 및 참석 상태 |
| Attachment | id, event_id, filename, url, size, uploaded_by | 첨부파일 메타데이터 |

### 2.2.3 API 엔드포인트 상세

| 범주 | 메서드 | 경로 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 인증 | POST | /auth/google | Google OAuth 로그인, JWT 토큰 발급 |
| 인증 | GET | /auth/me | 현재 사용자 정보 조회 |
| 워크스페이스 | GET | /workspaces | 내 워크스페이스 목록 |
| 워크스페이스 | POST | /workspaces | 워크스페이스 생성 |
| 워크스페이스 | POST | /workspaces/:id/invite | 멤버 초대 (이메일) |
| 프로젝트 | GET | /workspaces/:wid/projects | 프로젝트 목록 |
| 프로젝트 | POST | /workspaces/:wid/projects | 프로젝트 생성 |
| 프로젝트 | PATCH | /projects/:id | 프로젝트 수정 |
| 프로젝트 | DELETE | /projects/:id | 프로젝트 삭제 |
| 이벤트 | GET | /projects/:pid/events | 일정 목록 (start/end 파라미터) |
| 이벤트 | POST | /projects/:pid/events | 일정 생성 |
| 이벤트 | PATCH | /events/:id | 일정 수정 |
| 이벤트 | DELETE | /events/:id | 일정 삭제 |
| 댓글 | GET | /events/:eid/comments | 댓글 목록 |
| 댓글 | POST | /events/:eid/comments | 댓글 작성 |
| 댓글 | PATCH | /comments/:id | 댓글 수정 |
| 댓글 | DELETE | /comments/:id | 댓글 삭제 |
| 참석자 | POST | /events/:eid/attendees | 참석자 추가 |
| 참석자 | PATCH | /attendees/:id | 참석 상태 변경 |
| 첨부 | POST | /events/:eid/attachments | 파일 업로드 (multipart) |
| 첨부 | DELETE | /attachments/:id | 파일 삭제 |

## 2.3 Phase 3: SaaS 웹서비스

### 2.3.1 멀티테넌시

- 회사별 워크스페이스 분리: 각 워크스페이스는 독립된 데이터 공간을 가진다. 다른 워크스페이스의 데이터에는 접근할 수 없다.

- 초대/가입 시스템: 워크스페이스 관리자가 이메일로 초대. 초대받은 사용자는 Google 로그인 후 자동 합류.

- 역할 기반 권한: 소유자(owner) - 워크스페이스 설정/삭제/멤버 관리, 관리자(admin) - 프로젝트 관리/멤버 초대, 멤버(member) - 일정/댓글 CRUD

### 2.3.2 실시간 협업

- WebSocket 기반 실시간 업데이트: 이벤트 변경, 새 댓글, 참석자 변경 시 즉시 반영

- 온라인 상태 표시: 현재 접속 중인 팀원 표시

- 알림 시스템: 인앱 알림 + 이메일 알림. @멘션, 일정 변경, 새 댓글 등

- 충돌 방지: 동시 편집 시 마지막 저장 승리(Last Write Wins) 또는 충돌 알림

### 2.3.3 고급 기능

| 기능 | 상세 설명 |
| --- | --- |
| Google Calendar 연동 | 양방향 동기화. HOBIS 일정 ↔ Google Calendar 이벤트 자동 반영 |
| iCal 공유/구독 | 프로젝트별 iCal URL 생성. 외부 캘린더 앱에서 구독 가능 |
| 대시보드 | 오늘의 일정, 마감 임박, 프로젝트별 활동 요약 한눈에 보기 |
| 검색 히스토리 | 자주 사용하는 검색 조건 저장 및 빠른 재사용 |
| 모바일 PWA 고도화 | 오프라인 지원, 푸시 알림, 홈 화면 추가 지원 |

# 3. 기술 마이그레이션 전략

## 3.1 프론트엔드 현대화 로드맵

| 단계 | 상태 | 기술 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stage 0 | 현재 | Vanilla JS + index.html | 단일 HTML 파일, CDN 기반 라이브러리, 모듈 시스템 없음 |
| Stage 1 | Phase 1 | Vanilla JS 모듈화 + localStorage | 기존 UI 구조 유지, JS 모듈 분리, CRUD 추가 |
| Stage 2 | Phase 2 | Vite + Lit/Preact | 빌드 도구 도입, API 연동, 컴포넌트 분리 |
| Stage 3 | Phase 3 | React/Svelte + TypeScript | 본격 SPA, 라우팅, 상태관리, SSR |

## 3.2 데이터 마이그레이션

- Flow 크롤링 JSON(flow_events_web.json) → HOBIS v6 로컬 포맷으로 변환. 필드 매핑: id, title, description, start, end, project, author, attendees, comments, file_names, location, date_text, created_at

- localStorage 데이터 → PostgreSQL DB 마이그레이션 스크립트 제공. 일괄 업로드 API 또는 CLI 도구

- 기존 HOBIS 기능(DECAY/SHIELD/LOGISTICS)은 별도 탭으로 보존. 캘린더 모듈과 독립적으로 동작

# 4. UI/UX 방향

## 4.1 디자인 원칙

- 사이버폑크 아이덴티티 유지: 기존 HOBIS 디자인 시스템(그린/#00ff33, 시안/#00f7ff, 고대비 어두운 배경, Orbitron/Share Tech Mono 폰트) 계승

- 기능성 우선: Flow 대비 더 빠른 검색, 더 직관적인 일정 관리

- 점진적 복잡도: 기본 기능은 심플하게, 고급 기능은 필요시 노출

- 접근성: 키보드 단축키 지원, ESC로 모달 닫기(기 구현), 탭 키 네비게이션

## 4.2 주요 UI 변경점 (v5 → v6)

| 영역 | v5 (현재) | v6 (목표) |
| --- | --- | --- |
| 일정 생성 | 없음 (읽기 전용) | 캘린더 날짜 클릭 → 생성 모달 팔업 |
| 일정 수정 | 없음 | 디테일 뷰에서 편집 버튼 클릭 → 편집 모드 |
| 댓글 | 읽기 전용 표시 | 상세 하단 입력창으로 작성/수정/삭제 |
| 프로젝트 | JSON에서 자동 추출 | 상단 드롭다운으로 직접 생성/관리 |
| 캘린더 뷰 | 월간만 | 월/주/일 탭 전환 |
| 데이터 | JSON 파일 로드 | 자동 저장 + 클라우드 동기화 |
| 탭 구성 | DECAY / SHIELD / LOGISTICS / FLOW CAL | CALENDAR(기본) / DECAY / SHIELD / LOGISTICS |

## 4.3 탭 구조 변경

v6에서는 캘린더가 기본 탭이 된다. 기존 FLOW CAL 탭을 CALENDAR로 리네이밍하고 첫 번째 탭으로 배치한다.

| 순서 | 탭 이름 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CALENDAR | 프로젝트/일정 관리 (캘린더 + 검색 + CRUD). 기본 탭 |
| 2 | DECAY | 방사성 붕괴 계산 (기존) |
| 3 | SHIELD | 차폐 계산 (기존) |
| 4 | LOGISTICS | 고객/재고/운송 관리 (기존) |

# 5. 개발 로드맵 상세

## 5.1 Milestone 1: CRUD 기반 완성 (Phase 1)

Sprint 1: 프로젝트 & 이벤트 CRUD

| 작업 | 상세 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| store.js 생성 | localStorage 래퍼. get/set/delete/export/import 메서드. 변경시 자동 저장 | js/store.js |
| projects.js 생성 | 프로젝트 CRUD 로직 + UI 렌더링. 생성/수정/삭제/아카이브/목록 | js/projects.js |
| event-form.js 생성 | 이벤트 생성/수정 모달. 필드 유효성 검사 | js/event-form.js |
| events.js 리팩토링 | flow-calendar.js → events.js. 읽기 전용 → CRUD 지원으로 확장 | js/events.js |
| index.html 탭 구조 변경 | CALENDAR 탭을 첫 번째로 배치, 생성 버튼 추가 | index.html |
| import-export.js | JSON 내보내기/가져오기 + Flow JSON 호환 변환 | js/import-export.js |

Sprint 2: 댓글 & 참석자 & 뷰 확장

| 작업 | 상세 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| comments.js 생성 | 댓글 CRUD 로직 + UI. 이벤트 상세 하단에 입력창 및 댓글 목록 | js/comments.js |
| 참석자 UI | 이벤트 폼에 참석자 추가/제거/상태 변경 UI | event-form.js 확장 |
| calendar-views.js | 주간 캘린더 뷰 구현. 시간대별 타임라인, 이벤트 블록 표시 | js/calendar-views.js |
| 뷰 모드 전환 | 월간/주간/리스트 탭 전환 UI. 각 뷰에서 이벤트 클릭 시 상세 표시 | index.html + CSS |
| 통합 테스트 | Flow JSON 임포트, CRUD 전체 플로우, 기존 모듈 호환성 검증 | 테스트 체크리스트 |

## 5.2 Milestone 2: 백엔드 연동 (Phase 2)

Sprint 3: 서버 & DB 세팅

- Node.js + Hono API 서버 초기 세팅

- PostgreSQL 설치 및 Prisma 스키마 정의 (상기 데이터 모델 기반)

- CRUD API 구현 (워크스페이스/프로젝트/이벤트/댓글/참석자/첨부)

- API 테스트 (Vitest 또는 Jest)

Sprint 4: 인증 & 프론트엔드 연동

- Google OAuth 2.0 로그인 구현

- JWT 토큰 기반 세션 관리

- 프론트엔드 localStorage → API 호출로 전환 (fetch 래퍼)

- localStorage → DB 데이터 마이그레이션 도구

- 배포 (Vercel + Railway)

## 5.3 Milestone 3: SaaS 기능 (Phase 3)

Sprint 5~6: 협업 & 운영

- 워크스페이스 & 멀티테넌시 구현

- 멤버 초대/권한 관리 UI

- WebSocket 실시간 업데이트

- 알림 시스템 (인앱 + 이메일)

- Google Calendar 연동

- 성능 최적화 & 모니터링

# 6. Flow 대비 개선 포인트

| 항목 | Flow | HOBIS v6 | 개선 포인트 |
| --- | --- | --- | --- |
| 검색 | 기본 텍스트 검색 | 다중 필드 필터 + 정렬 + 페이지네이션 | 이미 v5에서 구현 완료 |
| UI/UX | 일반적 비즈니스 UI | 사이버폑크 디자인 | 독창적 브랜딩 차별화 |
| 속도 | 서버 의존 | 로컬 우선 + 클라우드 동기화 | 즉각적 반응, 오프라인 지원 |
| 커스터마이징 | 제한적 | 완전한 소유권 | 원하는 기능 자유롭게 확장 |
| 오프라인 | 미지원 | PWA 오프라인 지원 | 인터넷 없이도 사용 가능 |
| 데이터 소유 | Flow 서버 | 내 서버, 내 데이터 | 완전한 데이터 주권 |
| 기존 도구 연동 | 불가 | HOBIS DECAY/SHIELD/LOGISTICS 통합 | 방사선 보호 업무와 일정 통합 관리 |

# 7. 파일 구조 (Phase 1 목표)

| 파일 | 상태 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| index.html | 수정 | 메인 SPA. CALENDAR 탭 첫 번째 배치, 생성 UI 추가 |
| css/hobis.css | 수정 | 통합 스타일. v6 모달/폼/주간뷰 스타일 추가 |
| js/store.js | NEW | 데이터 저장소 (localStorage 래퍼, 자동 저장) |
| js/projects.js | NEW | 프로젝트 CRUD 로직 + UI |
| js/events.js | NEW | 이벤트 CRUD (flow-calendar.js 리팩토링) |
| js/comments.js | NEW | 댓글 CRUD 로직 + UI |
| js/calendar-views.js | NEW | 월/주/일 캘린더 렌더링 |
| js/event-form.js | NEW | 이벤트 생성/수정 모달 폼 |
| js/import-export.js | NEW | JSON 가져오기/내보내기 + Flow 호환 |
| js/core.js | 유지 | 탭 전환, 공통 유틸 |
| js/calculator.js | 유지 | 기존 방사선 계산 |
| js/calc-ui.js | 유지 | 기존 계산 UI |
| js/chart.js | 유지 | 기존 차트 |
| js/logistics.js | 유지 | 기존 물류 |
| js/log.js | 유지 | 기존 미션 로그 |
| js/utils.js | 유지 | 기존 유틸리티 |
| hobis_db.js | 유지 | 기존 방사선 데이터 |

# 8. 성공 지표 및 검증 기준

## 8.1 Phase 1 완료 기준

|  | 항목 |
| --- | --- |
| ☐ | 프로젝트 생성 후 일정을 만들고 저장하면 새로고침 후에도 유지 |
| ☐ | 기존 Flow JSON 데이터를 임포트하면 모든 이벤트가 정상 표시 |
| ☐ | 일정에 댓글을 달고 수정/삭제 가능 |
| ☐ | 월간/주간 캘린더 뷰 전환 동작 |
| ☐ | 기존 HOBIS 기능(DECAY/SHIELD/LOGISTICS)이 깨지지 않음 |
| ☐ | JSON 내보내기/가져오기 정상 동작 |
| ☐ | localStorage 용량 경고 정상 표시 |

## 8.2 Phase 2 완료 기준

|  | 항목 |
| --- | --- |
| ☐ | Google 계정으로 로그인 가능 |
| ☐ | 서버에 데이터 저장/조회 정상 동작 |
| ☐ | 여러 기기에서 동일 데이터 접근 가능 |
| ☐ | API 응답 시간 500ms 이하 |
| ☐ | localStorage → DB 마이그레이션 정상 완료 |

## 8.3 Phase 3 완료 기준

|  | 항목 |
| --- | --- |
| ☐ | 회사별 워크스페이스 분리 동작 |
| ☐ | 팀원 초대 후 동일 프로젝트 일정 공유 |
| ☐ | 실시간 업데이트 (한 명이 수정하면 다른 사람에게 반영) |
| ☐ | 알림 시스템 정상 동작 (인앱 + 이메일) |
| ☐ | 99.9% 가용성 목표 |

# 9. 리스크 및 대응 방안

| 리스크 | 영향도 | 발생 확률 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| localStorage 용량 한계 (~5MB) | 중 | 높음 | 조기에 IndexedDB 전환 검토. 용량 경고 UI 구현. Phase 2에서 서버 저장으로 전환 |
| 바닐라 JS 복잡도 증가 | 중 | 중간 | Phase 1에서 모듈 분리 철저히. Phase 2에서 빌드 도구 + 프레임워크 도입 |
| 기존 HOBIS 모듈 호환성 깨짐 | 높음 | 낮음 | 캘린더 모듈과 기존 모듈 간 의존성 최소화. 탭별 독립 동작 보장 |
| Google OAuth 설정 복잡성 | 중 | 중간 | Firebase Auth 사용으로 복잡성 감소. 문서화된 설정 가이드 작성 |
| 실시간 협업 충돌 | 높음 | 중간 | Last Write Wins 전략 우선 적용. 충돌 시 사용자 알림 및 선택 UI |